Реализация мероприятий по газификации населенных пунктов Увинского района в 2023 году

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Увинский район» расположено 88 населённых пунктов, в настоящее время газифицировано 42 населенных пунктов, охват газификации жилищного фонда составляет 54,1 %,  обеспеченность сетями газоснабжения составляет 71,7%

| № п/п | Нас. Пункт | Числ. | № п/п | Нас. Пункт | Числ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большой Жужгес | 391 | 22 | д. Сяртчигурт | 159 |
| 2 | д. Большой Каркалай | 141 | 23 | д. Темкино | 11 |
| 3 | д. Возеншур | 87 | 24 | д. Удмуртский Лоллез | 45 |
| 4 | д. Итчи-Вамья | 1 | 25 | д. Узей-Тукля | 883 |
| 5 | д. Итчигурт | 6 | 26 | Кизварь починок | 91 |
| 6 | д. Косоево | 87 | 27 | пос. Ува | 18959 |
| 7 | д. Петропавлово | 251 | 28 | с. Каркалай | 817 |
| 8 | д. Кулябино | 360 | 29 | с. Киби-Жикья | 317 |
| 9 | д. Лоллез-Жикья | 163 | 30 | с. Красное | 395 |
| 10 | д. Малые Сюрзи | 130 | 31 | с. Кыйлуд | 501 |
| 11 | д. Малый Жужгес | 29 | 32 | с. Мушковай | 213 |
| 12 | д. Мульшур | 126 | 33 | с. Новый Мултан | 415 |
| 13 | д. Новый Кыйлуд | 59 | 34 | с. Нылга | 2298 |
| 14 | д. Пачегурт | 218 | 35 | с. Областная | 153 |
| 15 | д. Поршур-Тукля | 884 | 36 | с. Подмой | 295 |
| 16 | д. Пужмесь-Тукля | 43 | 37 | с. Рябово | 767 |
| 17 | д. Русский Лоллез | 20 | 38 | с. Сям-Можга | 259 |
| 18 | д. Рябово | 144 | 39 | с. Ува-Тукля | 1023 |
| 19 | д. Сухая Видзя | 68 | 40 | с. Удугучин | 754 |
| 20 | д. Сюровай | 171 | 41 | с. Чекан | 321 |
| 21 | д. Чистостем | 283 | 42 | д. Булай | 462 |
|  |  |  |  | Итого: | 32800 |

За счет участия Увинского района в финансовой аренде (лизинге) газораспределительных сетей были газифицированы:

- 2021 год микрорайоны новой застройки Удмуртская Тукля и Узей-Тукля

протяженность газопроводов 9,7 км и 7,5 км суммы затраченных средств 46,5 млн. руб. и 27,7 млн. руб.

- 2020 год п. Ува газифицированы участки №1(ул. Пушкина), №5 (ул. Труда); №6 (ул. Уральская, Московская, Песочная, Майская); №7 (ул. Станционая); №10 (ул. Лермонтова); №11(замена ШП, ул. Механизаторов); №12 (ул. Школьная, 8 марта); №13 (ул. Курчатова, ул. Свердлова); №14 (микр. Южный) протяженность газопроводов 11,724 км суммы затраченных средств 52 млн. руб.

В районе газифицированы все центральные усадьбы с большим количеством населения, остальные немногочисленное населенные пункты находятся в значительном удалении от них.

В настоящее время остаются не газифицированными 46 населённых пункта,

| № п/п | Нас. Пункт | Числ. | № п/п | Нас. Пункт | Числ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Пекшур | 33 | 24 | с.Вишур | 201 |
| 2 | д.Чабишур | 68 | 25 | д.Пислег | 26 |
| 3 | д.Старая Тукля | 31 | 26 | д.Туймат | 1 |
| 4 | д.Пуштовай | 12 | 27 | д.Рябиновка | 76 |
| 5 | д.Ольховка | 102 | 28 | д.Турынгурт | 58 |
| 6 | д.Липовка | 7 | 29 | д.Лучег | 0 |
| 7 | д.Тимошур Чунча | 31 | 30 | д.Бинвирь | 7 |
| 8 | д.Старая Чунча | 30 | 31 | д.Динтем-Вамья | 10 |
| 9 | д.Квака | 1 | 32 | д.Старый Чумой | 0 |
| 10 | д.Урдогурт | 10 | 33 | д.Пытцам | 18 |
| 11 | д.Ключевая | 30 | 34 | д.Помаскино | 2 |
| 12 | д.Лесоучасток | 5 | 35 | д.Архипов Пруд | 10 |
| 13 | д.Кочур | 22 | 36 | д.Большой Ошмесвай | 2 |
| 14 | д.Березовка | 44 | 37 | д.Эрестем | 0 |
| 15 | д.Малая Жикья | 8 | 38 | д.Зиновей | 0 |
| 16 | д.Багай | 35 | 39 | д.Тюлькино-Пушкари | 18 |
| 17 | д.Точкогурт | 0 | 40 | д.Удмуртский Тыловай | 0 |
| 18 | д.Павлово | 16 | 41 | д.Овражино | 15 |
| 19 | д.Пунем | 22 | 42 | д.Тимофеевское | 14 |
| 20 | д.Родники | 115 | 43 | д.Ермаково | 0 |
| 21 | д.Гай | 9 | 44 | д.Чемошур | 45 |
| 22 | д.Кунгур | 30 | 45 | д.Сырдяны | 14 |
| 23 | д.Пали | 6 | 46 | д.Булгурт | 18 |
|  |  |  |  | Итого: | 1202 |

В 2021-2022 году Администрацией Увинского района были заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:

- газораспределительные сети с. Вишур Увинского района УР сумма затраченных средств 8,5 млн. руб.

- газораспределительные сети д. Родники Увинского района УР сумма затраченных средств 7,3 млн. руб.

Работы по контрактам выполнены, проектная документация разработана.

Направлена заявка на финансирование работ в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики для участи в Федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Выполнения мероприятий по догазификации  на территории Увинского района.

| Наименование МО | Количество заявок, поданных населением УР, штук | Количество заключенных договоров на догазификацию, штук | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создана техническая возможность подключения, штук |  | Количество домовладений, фактически подключенных к газораспределительным сетям (осуществлен пуск газа), штук | % фактическое подключение населения/ создана техническая возможность подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по заключенным договорам, штук |  |  |
| Увинский район | 1251 | 984 | 930 | 653 | 280 | 30,1 |

Огородов К.Н.