СОДОКЛАД к вопросу «О ходе выполнения работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы в 2024 году»

на тридцать первой сессии Совета депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные!

В течение нескольких последних лет мощный импульс к развитию отраслей социальной сферы дают национальные проекты «Образование» и «Культура, а также Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря им, регионам и муниципалитетам ежегодно выделяются значительные финансовые средства на проведение разных работ, включая капитальный ремонт, строительство, реконструкцию, закупку оборудования, обустройство территорий и пр.

Самое главное в их реализации – это оценка гражданами того, что реально происходит на территории. Поскольку депутаты являются представителями граждан своей территории, их право и обязанность осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объектах и доводить информацию до своих избирателей.

В этом году за депутатами Совета депутатов Увинского района в рамках депутатского контроля было закреплено 17 объектов, среди которых 3 объекта сферы образования и 3 - сферы культура.

Побывав на данных объектах, пообщавшись с руководством, и, где удалось, с подрядчиками депутаты отметили: работы на объектах ведутся планомерно, руководство района, начальники управлений, руководители учреждений держат все под контролем, «болеют всей душой» за свой объект, очень стараются делать все чтобы работы были выполнены качественно и в срок.

Так, в соответствии с графиком, добросовестно и качественно выполняются работы в СОШ №2 и Узей-Туклинском Доме культуры, на сегодняшний день завершены работы по созданию «Точек роста» в Узей-Туклинской и Булайской школах.

Но, не на всех объектах все идет так гладко и хорошо. Задерживаются сроки выполнения работ по капитальному ремонту фасада РДК. Не качественно выполнены работы в Булайской школе. Возникают сложности по приобретению оборудования и мебели для школы №2. Из-за недобросовестного подрядчика Каркалайский сельский Дом культуры был сдан намного позже и с большими недоделками.

Надо отметить, что руководители и администрация района ежедневно ищут различные варианты решения этих проблемных вопросов, но многое зависит от подрядчиков, которых к сожаленью не выбирают.

Уважаемые депутаты, нам необходимо продолжить контроль выполнения работ до запуска в эксплуатацию всех запланированных объектов. Я призываю вас быть активнее, проявлять интерес и находить время для посещения объектов, подключаться по возможности к решению вопросов в рамках своей компетенции. Ваш опыт и знания могут принести пользу.

Благодарю руководителей управлений и учреждений за слаженную работу, выражаю надежду, что ваш интерес к делу, упорство и настойчивость приведут к нужному нам всем результату. Прошу вас в своем плотном графике не забывать про нас - депутатов, и, чтобы мы не чувствовали себя «непрошенными гостями» прошу поддерживать с нами связь, приглашать на объекты, на совещания, привлекать к решению вопросов.

Планируется, что до 1 декабря будут завершены работы в СОШ №2, очень надеемся, что до конца этого года будут завершены работы и в РДК. А уже 2 октября планируется праздничное открытие Узей-Туклинского Дома культуры.

Н.Н.Жданова