О ходе реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики

Уважаемые коллеги!

Реестр наказов на 2022-2026 годы - это один из основных документов в работе депутатов, Администрации района, территориальных органов.  Поэтому, ежегодно мы заслушиваем отчет об исполнении реестра наказов.

Напомню, что в целом Реестр включает в себя 223 наказа, в том числе 9 наказов – общерайонные и 214 наказов - по 16 избирательным округам района.

Сегодня мы проводим анализ исполнения наказов за 3 года, т.е. за 2022-2024 годы.

На 2022-2024 год запланировано исполнение 117 наказов, что составляет 53% от общего числа наказов.

Выполнены полностью -  85 наказов или 73% от количества наказов.

Не останавливаюсь на исполненных объектах ранее, т.е. в 2022-2023 годах, их я озвучивала в отчете прошлого года. Остановлюсь на исполненных наказах по крупным социальным объектам 2024 года. Это:

- завершено строительство Дома культуры в с.Каркалай, стоимость объекта 65 млн. рублей;

- капитальный ремонт крупнейшей школы в районе – Увинской школы № 2, стоимость объекта 203 млн. рублей.

- капитальный ремонт спортивного зала Чистостемской СОШ, 1,5 млн. руб.;

- ремонт ЦСДК в д.Узей-Тукля, 11,6 млн. рублей;

- строительство 5 домов по программе КРСТ строительство домов по договору найма жилого помещения для учителей и врачей, 31,8 млн. рублей;

- реализован в рамках ФКГС проект «сухой фонтан», стоимость объекта 7,8 млн. руб.

- проведен ремонт дорог, обустроены пешеходные дорожки, за счет участия в программах БКД и реализации проектов (ИБ, самообложение) - 4 наказа.

Частично выполнены либо в процессе доработки еще 16 наказов (14%). Завершение данных наказов планируется в 2025 году.

Таким образом, завершены либо находятся в работе - 101 наказ, это 86% от числа наказов на 2022-2024 годы.

Следует отметить, что есть наказы, срок исполнения которых позже, в основном 2025-2026 годы но они уже полностью выполнены. Таких 16 наказов. Среди них:

- По программе «Догазификация» исполнено 7 наказов;

- Установка светофора на перекрестке ул. Чкалова и ул. Станционная.

- Ремонт дороги центральной улицы в д.Косоево.

- Замена водопроводных сетей в с.Киби-Жикья.

- Строительство пешеходного тротуара по ул. Школьная от СОШ №1 до ул.Шевченко.

- Устройство пешеходной дорожки от кафе "Тарас Бульба" вдоль ул.М.Горького в сторону ул.Советской -.

- Монтаж освещения по ул.Курчатова от д.19А до перекрестка с ул.Королева.

- Устройство пешеходной дорожки вдоль ул.Курчатова.

- Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ  "Увинский детский сад №11".

- Устройство пешеходной дорожки от кафе "Тарас Бульба" вдоль ул.М.Горького в сторону ул.Советской.

Если приплюсовать их, то выполнены 117 наказов или 53% от общего количества наказов (223).

Хотела бы остановиться на  неисполненных наказах, их - 16 (14%):

1. Улучшение качества устойчивой сотовой связью и интернетом д.Тимошур-Чунча – срок исполнения 2024 год, наказ не исполнен.

2. Улучшение качества сотовой связи и интернета в д.Ольховка - срок исполнения 2023 год.

В план Удмуртской Республики по улучшению качества сотовой связи и интернета данные 2 объекта не вошли, в связи с чем необходимо повторное обращение в 2025 году. Или участвовать в голосовании.

3. Строительство пешеходной дорожки вдоль ул.Пислегина в д.Поршур-Тукля - срок исполнения 2024 год, не исполнен.

4. Строительство пешеходной дорожки вдоль ул.Центральная в д.Узей-Тукля - срок исполнения 2024 год, не исполнено.

По этим наказам придорожная полоса находится в собственности УР. Исполнитель Миндортранс УР. Предлагаем обратиться терротделу+депутату по округу в текущем году в данное ведомство.

5. Устройство дороги по ул.Парковая с обустройством пешеходной дорожки – срок исполнения 2024 год. Заключен муниципальный контракт 04.02.2025. Выполнение работ с 15.04.2025 по 15.08.2025 г. по программе КРСТ. Будет произведен капитальный ремонт в асфальте с тротуаром в 2025 году.

6. Обустройство (асфальтирование) территории Рябовского детского сада – срок исполнения 2024 год, работы не выполнены из-за недостаточного  финансирования. Предлагаем перенести срок исполнения наказа на 2025 год.

7. Ремонт дороги по ул.Советская в д.Большой Каркалай – срок исполнения 2024 год, работы не выполнены из-за отсутствия финансирования. Дорога протяженная, более 1 км. С населением прорабатывали вопрос по ремонту дороги в несколько этапов по программам ИБ или самообложения. Но жители деревни этот вариант не поддержали. Поэтому вновь вернуться к вопросу в 2025 году и проработать другие возможные варианты.

8. Установка детской площадки ул. Лесная, Подлесная, Победы, Березовая (инициативное бюджетирование или самообложение) – срок исполнения 2023-2024, но жители данных улиц не приняли решение по участию в программах ИБ или самообложения. В 2025 году еще раз обсудить данный наказ с населением.

9. Ремонт сети водоснабжения в д.Кулябино – срок исполнения 2024 год. Силами СПК "Луч" проводится ремонт порывов водопровода, т.к. является собственником. Предлагается проработать вопрос в 2025 году.

10. Асфальтирование территории вокруг школы в с.Киби-Жикья - срок исполнения 2023 год, работы не выполнены из-за отсутствия финансирования. Проработать вопрос в 2025 году.

11. Капитальный ремонт Рябовской СОШ - разработана ПСД на капремонт, пройдена Госэкспертиза. Подана заявка на участие в программе по модернизации образоват.учреждений. Капремонт запланирован на 2026г.

12. Ремонт дороги до кладбища в с.Н.Мултан - срок исполнения 2023 год. Предлагаем территориальному отделу проработать вопрос с населением по ремонту дороги в рамках самообложения или ИБ.

13. Ремонт крыльца  Новомултанского  центрального сельского Дома культуры – срок исполнения наказа 2022-2023 годы. Не исполнен из-за недостаточности финансовых средств, предлагается перенести срок исполнения на 2025 год.

14. Ремонт служебного жилья для медицинского работника Каркалайского ФАП – срок исполнения наказа 2023 год. Не исполнен из-за недостаточности финансовых средств и решения вопроса по медработнику по программе «Земский фельдшер». Но скоро срок договора завершается и вновь данный вопрос может встать. Поэтому предлагается проработать его в 2025 году.

15. Замена водопроводных сетей в д.Пачегурт - документация на ремонт готовится. Работы запланированы на 2025 год.

16. Проектирование сетей водоснабжения в с.Подмой - СД имеется, объект был включен в заявку на участие в конкурсном отборе проектов по программе КРСТ на 2024 год, но не прошел, в связи с установлением приоритета в пользу опорных населенных пунктов (п. Ува). Будет заявлен при появлении возможности заявлять проекты с других территорий.

Есть наказы, по которым предлагаются формулировка «Инициировать вопрос», их 25. Район и ответственные за наказы свою задачу выполнили, по данным наказам направили письма в ведомства, устно отрабатывали их. Часть наказов исполнено – 15. Но есть вопросы, которые остались не решенным. Таких наказов – 10. Например:

- Инициировать вопрос по капитальному ремонту врачебной амбулатории – срок исполнения 2024 год, Увинской РБ направлена заявка в МЗ УР для включения строительства в с.Рябово модульной ВА в федеральную программу по капитальному ремонту учреждений первичного звена на 2028 год.

- Инициировать вопрос по капитальному ремонту ФАП в с.Мушковай – срок исполнения 2024 год, направлена заявка в МЗ УР для включения строительства модульного ФАП на 2028 год.

Предложения - держать такие наказы на контроле и вернуться к их исполнению  в течение года, возможно вновь писать письма, обращаться в ведомства республики.

На заседании президиума 1 наказ предложили исключить из Реестра, именно:

1. Изучить возможность капитального ремонта здания сельской администрации под библиотеку в д.Узей-Тукля.

Вопрос изучен, решением СД от 25.12.2024 года здание сельской администрации включено в программу приватизации имущества Увинского района на 2025 год. Библиотека после капитального ремонта здания размещена в Узей-Туклинском ЦСДК.

По результатам анализа наказов видно, что со стороны органов исполнительной власти, депутатов работа проведена. Реализованы мероприятия с большим объемом финансовых средств, в рамках программ различного уровня, а также с помощью привлечения грантов и иных внебюджетных средств.

В 2024 году Администрацией района сделан большой задел для реализации наказов 2025-2026 годов – район вошел в федеральную программу «Современный облик сельских территорий», в рамках которой будут исполнены наказы, требующие больших финансовых вложений, таких как:

- Строительство Детской школы искусств в п. Ува;

- Строительство очистных сооружений в п.Ува.

На исполнение реестра наказов осталось 1,5 года. На исполнении 50% наказов. Уважаемые коллеги! Необходимо активизировать работу - регулярно возвращаться к наказам по своим округам, учитывать их при планировании участия в различных программах,  в текущей  деятельности органов местного самоуправления, при ежегодном принятии  бюджета района, сделать депутатское письменное обращение или записаться на личный прием в ведомство. Т.е. максимально отработать данное направление.

Благодарю за внимание!

Председатель Совета депутатов 	                                 И.А. Митрюкова