Приложение

к постановлению

Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Увинский район

Удмуртской Республики»

№ 357 от 26 марта 2025года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ**

**ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2022- 2030 ГОДЫ»**

**На территории муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»**

п. Ува

**1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование комфортной городской среды на 2022- 2030 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное образование «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»» |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики», физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица |
| Сроки реализации программы | 2022-2030 годы |
| Этапы программы | Программа предполагает 8 этапов, каждый этап реализуется за один календарный год |
| Цели программы | Повышение уровня комплексного благоустройства муниципального образования « Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики».  Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования « Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);  Количество благоустроенных общественных территорий;  Площадь благоустроенных общественных территорий;  Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящегося на 1 жителя муниципального образования;  Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу;  Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу;  Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2022-2030 годыза счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования составит: **47 962 795,70 руб.,** в т. ч.  2022 г. – 6 592 520,90 руб.,  2023 г. – 8 513 030,31 руб.,  2024 г. – 10 038 214,27 руб.,  2025 г. – 7 913 765,19 руб.,  2026 г. – 7 604 196,44 руб.,  2027 г. – 7 301 068,59 руб.  \* Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | Повышение уровня комплексного благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики». |

**2.Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которых реализуется Программа, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития.**

Природно-климатические условия муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной программы «Комфортная городская среда на 2022-2030 годы» на территории муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»» (далее Программа).

Для решения проблем по благоустройству территорий поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Таким образом, благоустройство должно включать в себя:

1. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

**2) благоустройство общественных территорий:**

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы и иных материалов по вопросам комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования проводится в соответствии с дизайн–проектом.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Разлив битума БНД 60/90 на проезжей части | 1 т | 10946-00 |
| 2 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщина слоя 4 см. | 1000м.кв. | 529844-00 |
| 3 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщина слоя 5 см. | 1000 м.кв. | 650951-00 |
| 4 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщина слоя 5 см. | 1000 м.кв. | 590598-00 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 100т | 511997-00 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из песка | 100 м.куб. | 115016-00 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из щебня | 100 м.куб. | 418722-00 |
| 8 | Разработка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 м. куб. | 146645-00 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000 м.куб. | 283816-00 |
| 10 | Планировка земляного полотна | 1000 м.кв. | 1533-00 |
|  | Бордюрные камни |  |  |
| 11 | Разборка бортовых камней БР 100.30.15 без сохранения камня с погрузкой строительного мусора | 100м.п. | 37746-00 |
| 12 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 | 100 м.п. | 116968-00 |
| 13 | Резка бордюра | 1 шт. | 192-00 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 14 | Устройство основания под водопропускную трубу | 100 м.куб. | 325140-00 |
| 15 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 325мм. | 1 км. | 3148262-00 |
| 16 | Устройство водоотводящего валика из а/б высотой10 см., шириной30 см. с вывозом строительного мусора | 1000м.п. | 579931-00 |
| 17 | Срезка покрытия методом холодного фрезерования толщиной слоя до 5 см.с погрузкой и вывозом строительного мусора. | 1000 м.кв. | 52097-00 |
| 18 | Разборка бетонных конструкций | 1 м.куб. | 4417-00 |
| 19 | Стоимость установки элемента детской площадки (без учета стоимости элемента детской площадки) | шт. | 18646,33 |
| 20 | Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см. с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000 м.кв. | 42512-00 |
| 21 | Устройство выравнивающего слоя из щебня | 100м.куб. | 415545-00 |
| 22 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки тип Г толщиной слоя 5 см. | 1000 м.кв. | 720407-00 |
| 23 | Демонтаж металлического ограждения | 100пм | 18587-00 |
| 24 | Монтаж металлического ограждения (без стоимости ограждения) | 100пм | 31256-00 |

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»», на которых планируется благоустройство в 2022-2030 годы в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»» от 01 февраля 2022 года № 103;

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта Программы и Положением об общественной комиссии по реализации Программы, утвержденными постановлениями Администрации муниципального образования «Увинский район» от 10 марта 2017 года №51 и от 15.08.2017г №326.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, дизайн-проекта.

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории подлежащей благоустройству в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта Программы и Положением об общественной комиссии по реализации Программы, утвержденным постановлениями Администрации муниципального образования «Увинский район» от 10 марта 2017 года №51, от 15.08.2017 №326.

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную Программу общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 – 2030 годах в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 - 2030 годах, утвержденными постановлениями Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» от 1 февраля 2022 года №103, порядком проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ на 2022-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» от 1 февраля 2022 года №103;

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проектов благоустройства территорий, общего пользования населенного пункта, включение общественных территорий в лист голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с положением общественной комиссии, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»» от 10.03.2017 №51 и порядком проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации муниципальных программ на 2022-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 27.12.2017 №384;

- проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, результаты которого отражены в сводном итоговом протоколе.

**3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»» в сфере реализации Программы.**

Целью данной Программы является повышение уровня комплексного благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики».

Основными задачами для достижения поставленной цели является:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

4. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках Программы целей и задач

Целевые показатели, которые были достигнуты при реализации программы на 1 этапе и которые будут достигнуты на следующем этапе реализации программы, отображены в приложении №1 к Программе.

1. Площадь благоустроенных общественных территорий;
2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;
3. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящегося на 1 жителя муниципального образования;
4. Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
5. Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

5. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки реализации Программы с 2022 по 2030 годы.

6. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Программы.

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**7. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Программы.**

Меры муниципального регулирования Программы определяются на основании решения органов местного самоуправления об установлении местных налогов и льгот по местным налогам, решения о бюджете муниципального образования.

В рамках реализации Программы меры муниципального регулирования не предусмотрены.

**8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках Программы**

В рамках реализации Программы муниципальное задание не доводится, муниципальные услуги не оказываются.

9. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, с Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики», с организациями и гражданами для достижения целей Программы

Во взаимодействии с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

С собственниками жилых помещений осуществляется взаимодействие с целью включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в план реализации программы, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения торгов в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». Заказчиком выполнения работ по благоустройству выступает муниципальное образование «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»».

Предельными датами заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации Программы, за исключением случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, считаются:

- не позднее 1 июня года предоставления субсидии – для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Общественная комиссия осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству.

**10. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» и иных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета муниципального образования на определение расходных обязательств определяется в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2022-2027 годы- 47 962,80 тыс. руб.:

- собственные средства - 2 967,50

- субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 30 090,03

- средства бюджета Удмуртской Республики планируемые к привлечению – 14 905,27.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»» приводятся в Приложении 5 к Программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приводятся в Приложении 6 к Программе.

11. Форма участия

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность физических лиц (граждан), юридических лиц - собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, имеющие социально полезную направленность, не требующую специальной квалификации.

Трудовое участие осуществляется в форме выполнения физическими лицами (гражданами), юридическими лицами - собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории неоплаченных работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территорий, посадка деревьев, охрана объекта).

Под формой финансового участия физических лиц (граждан) и юридических лиц понимается доля их финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 9 % от стоимости выполнения работ.

Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия собственниками многоквартирных домов решения, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Под формой финансового участия физических лиц (граждан) и юридических лиц понимается доля их финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % от стоимости выполнения работ.

Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия собственниками многоквартирных домов решения, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

12. Адресный перечень

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период с 2022-2030 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройствуутверждается в соответствии с приложением 7 к Программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период с 2022-2030 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройствуутверждается в соответствии с приложением 7 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Муниципальное образование имеет право исключать:

- из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой, или не приняли решений, предусмотренных Правилами предоставления субсидий и являющимися условиями использования субсидий в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. №169 в порядке, установленном такой комиссией;

- из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий износ и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования при условии одобрения такого решения муниципального образования на межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. №169 в порядке, установленном такой комиссией.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, подлежащие благоустройству не позднее последнего года реализации Программы в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия, подлежат государственному кадастровому учету, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

13. Мероприятия по инвентаризации

Мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации Программы проводятся в соответствии требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

**14. Анализ рисков и описание мер управления рисками**

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач Программы.

1. Финансовые и экономические риски

Недостаточный уровень бюджетного финансирования или недостаточный уровень финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий Программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Программе. Меры по управлению риском:

- мониторинг целевого сбора и использования бюджетных средств;

- развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств.

1. Административные риски

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей Подпрограммы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей Программы. Меры по управлению риском:

- выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

- невыполнение целевых индикаторов и показателей Программы.

**15. Оценка планируемой эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей Программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в социальной и производственной сфере:

в социальной сфере:

- повысится уровень благоустройства территорий населенных пунктов в муниципальном образовании «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»»;

- увеличится вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»»;

в производственной сфере:

- получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами, от реализации мероприятий.